MUNICÍPIO DE VILA FELIZ

Divisão de Informática

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

Business Continuity Plan (BCP) — Versão 2.0

Versão: 2.0   |   Janeiro 2026   |   Classificação: INTERNO

Assenta na BIA v1.0 — Janeiro 2026 (documento separado)

⚠  Documento pedagógico para UC TISI (MCIF 2025/26). Esta é a versão 2.0 do BCP — revista para separar a BIA num documento autónomo, conforme preconizado pela ISO 22301:2019.

## Ecossistema de planos de contingência — como os documentos se relacionam

| Documento | Versão / Data | Função | Input principal |
| --- | --- | --- | --- |
| BIA | v1.0 — Jan 2026 | Identifica processos críticos, MTPD, RTO, RPO. INPUT para todos os outros planos. | Entrevistas; análise de impacto |
| BCP (este doc.) | v2.0 — Jan 2026 | Define como manter serviços ao munícipe durante a disrupção | BIA v1.0 |
| DRP | v1.0 — Jan 2026 | Define como recuperar sistemas IT e infraestrutura | BIA v1.0 |
| IRP | v1.0 — Jan 2026 | Define como responder a incidentes de segurança | BIA v1.0 |

↗  Para consultar a lista de processos críticos, MTPD, RTO e RPO que fundamentam este BCP, consultar: BIA_Municipio_Vila Feliz_TISI.docx — Secções 3, 4 e 5.

# 1. Âmbito e Propósito

O BCP define como o Município de Vila Feliz garante a continuidade dos seus serviços essenciais ao munícipe durante um evento disruptivo, enquanto os sistemas IT são recuperados pelo DRP. O BCP activa-se quando o IRP/DRP não consegue recuperar os sistemas dentro do RTO definido na BIA.

## 1.1 Diferença fundamental entre BCP e DRP

| Dimensão | DRP — Recuperação de Desastres | BCP — Continuidade de Negócio |
| --- | --- | --- |
| Pergunta central | Como recuperamos os sistemas? | Como servimos os munícipes enquanto os sistemas não estão? |
| Foco | Infraestrutura e tecnologia | Serviços e processos de negócio |
| Audiência principal | Equipa IT | Toda a organização |
| Resultado esperado | Sistemas restaurados e operacionais | Serviços mantidos (mesmo que degradados) |

⚠  Lição de campo: muitas organizações têm DRP e chamam-lhe BCP. Não é a mesma coisa. Um DRP diz 'vamos restaurar o servidor em 4 horas'. Um BCP diz 'durante essas 4 horas, aqui está como continuamos a atender o munícipe'. A maioria das autarquias portuguesas tem o primeiro. Quase nenhuma tem o segundo.

# 2. Síntese da BIA — Processos e Prioridades

Esta secção apresenta um resumo executivo dos resultados da BIA relevantes para este BCP. Para a análise completa, metodologia e justificações, consultar o documento BIA v1.0.

↗  Documento de referência: BIA_Municipio_Vila Feliz_TISI.docx — versão 1.0, Janeiro 2026

## 2.1 Processos por ordem de prioridade de continuidade

| # | Processo | Criticidade | MTPD | RTO | Modo de continuidade BCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteção Civil / Emergência | CRÍTICO | 0 min | Imediato | Operação 100% independente de IT — rádio e procedimentos físicos |
| 2 | Gestão de cemitérios | CRÍTICO | 2 horas | 1 hora | Registo manual; contacto directo com conservatória |
| 3 | Atendimento presencial | CRÍTICO | 4 horas | 2 horas | Formulários papel; atendimento com registo manual |
| 4 | Comunicação pública | ALTO | 2 horas | 1 hora | Redes sociais via 4G; afixação no edifício; comunicado |
| 5 | Pagamentos e cobranças | ALTO | 48 horas | 24 horas | Suspensão temporária com aviso público; pagamentos urgentes por autorização manual |
| 6 | Processamento de salários | ALTO | 72 horas | 24 horas | Dados do mês anterior como referência; ajuste posterior; comunicar ao pessoal |
| 7 | Emissão de certidões | MÉDIO | 24 horas | 8 horas | Consulta de arquivo físico; emissão manual com assinatura |
| 8 | Licenciamento urbanístico | MÉDIO | 5 dias | 3 dias | Processos em papel; SIG offline com última exportação impressa |

# 3. Níveis de Disrupção e Activação do BCP

## 3.1 Níveis de Disrupção

| Nível | Descrição | Duração típica | Resposta BCP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Menor | Degradação parcial de sistemas | < 4 horas | Procedimentos manuais de backup; DRP activo; BCP em alerta |
| 2 — Moderado | Sistemas críticos em baixo | 4–24 horas | BCP activo; alternativas operacionais; comunicação pública |
| 3 — Grave | Edifício inacessível ou infra. destruída | > 24 horas | Instalações alternativas; equipas redistribuídas; serviços mínimos |
| 4 — Catastrófico | Perda total de instalações e sistemas | > 1 semana | Coordenação com CCDRC e autoridades regionais; serviços essenciais apenas |

## 3.2 Quem activa o BCP

O BCP pode ser activado pelo Responsável BCP Lead ou Backup, sem necessidade de aprovação prévia da tutela política. A decisão deve ser comunicada ao Presidente de Câmara nos 30 minutos seguintes.

✔  Boa prática: a autoridade de activação deve estar claramente delegada. Na prática, os maiores atrasos em crise acontecem quando ninguém quer tomar a decisão sem aprovação superior — e o superior está inacessível.

## 3.3 Primeiros 30 minutos após activação

- 0–5 min: Responsável BCP confirma o evento e declara nível de disrupção

- 5–15 min: Notificação da equipa BCP e chefes de divisão afectados

- 15–20 min: Comunicação ao Presidente / Vereador

- 20–30 min: Primeira comunicação pública (template Secção 5)

- 30 min+: Activação dos planos por divisão (Secção 4)

# 4. Planos de Continuidade por Divisão

Cada divisão tem um plano de continuidade específico, com procedimentos manuais detalhados para operar sem sistemas IT. Os responsáveis de cada divisão devem conhecer o seu plano e ter cópia impressa acessível offline.

## 4.1 Loja do Munícipe / Atendimento

| Elemento | Detalhe |
| --- | --- |
| Responsável | [Chefe de Divisão de Atendimento] — Telemóvel: 9XX XXX XXX |
| MTPD (da BIA v1.0) | 4 horas |
| Recursos mínimos | 2 técnicos + telefone fixo + formulários papel (caixa de continuidade) |
| Modo manual — passo a passo | 1. Abrir caixa de continuidade (localização: [indicar local]) 2. Usar formulários numerados manualmente 3. Registar data, hora, nome, NIF do munícipe e pedido 4. Assinar e carimbar 5. Guardar cópia para digitalização posterior 6. Emitir talão manual ao munícipe com data esperada de resolução |
| Comunicação ao munícipe | Afixar aviso na porta com: serviços disponíveis / serviços suspensos / canal alternativo (telefone) / previsão de retoma |
| Instalação alternativa | Se edifício inacessível: [Junta de Freguesia X — morada — contacto] |
| Caixa de continuidade contém | 100 formulários de requerimento genérico / lista de contactos impressa / pen USB com documentos de referência / carimbo e canetas / este plano impresso |

## 4.2 Divisão Financeira

| Elemento | Detalhe |
| --- | --- |
| Responsável | [Chefe de Divisão Financeira] — Telemóvel: 9XX XXX XXX |
| MTPD (da BIA v1.0) | 48 horas (pagamentos) / 72 horas (salários) |
| Recursos mínimos | 1 técnico financeiro + registos impressos do mês corrente |
| Pagamentos urgentes | Autorização manual pelo Presidente / Vereador; registo físico assinado com dupla rubrica; limite diário: [valor a definir] |
| Salários | Usar dados do processamento anterior como referência; comunicar aos colaboradores sobre eventual atraso; ajuste de diferenças no mês seguinte; notificar AT se necessário |
| Notificações externas | Contactar Banco (gestor de conta); SIOE/DGO se necessário; AT para prazo de declarações se coincidente |

## 4.3 Proteção Civil e Emergência

| Elemento | Detalhe |
| --- | --- |
| Responsável | [Comandante Municipal de Proteção Civil] — Disponível 24/7 |
| MTPD (da BIA v1.0) | ZERO — sem tolerância para interrupção em qualquer circunstância |
| Princípio fundamental | A Proteção Civil opera 100% independente de sistemas IT. Qualquer procedimento que requeira IT para funcionar é um ponto de falha inaceitável neste serviço. |
| Meios de comunicação | SIRESP (primário) + rádio municipal (backup) + telemóvel (backup) + contacto físico directo (último recurso) |
| Activação externa | CDOS Leiria: [telefone] ¦ INEM: 112 ¦ GNR Vila Feliz: [telefone] ¦ Bombeiros: [telefone] |
| Plano específico | Ver Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) — documento externo aprovado pela ANPC |

## 4.4 Divisão de Informática e Modernização

| Elemento | Detalhe |
| --- | --- |
| Responsável BCP | [Chefe de Divisão] ¦ Backup: [Técnico Sénior] |
| Missão durante BCP | Suporte a todas as outras divisões; coordenação com DRP; comunicação do estado dos sistemas a cada 2 horas |
| Recursos mínimos | 2 técnicos de prevenção + acesso via 4G/VPN a sistemas críticos + ferramentas de diagnóstico offline |
| Canal de comunicação interna | Primário: Teams / email ¦ Backup: WhatsApp grupo emergência ¦ Último recurso: telemóvel directo |
| Ordem de recuperação | 1. Rede / conectividade → 2. AD / identidade → 3. Email → 4. Portal Munícipe → 5. SGD → 6. Restantes |

# 5. Comunicação de Crise

## 5.1 Princípios

- Uma só voz — toda comunicação pública passa pelo Presidente ou porta-voz designado

- Rapidez com precisão — comunicar o que se sabe, quando se sabe; nunca especular

- Proactividade — informar antes de ser questionado; quem controla a narrativa controla a crise

- Honestidade — admitir o problema; não minimizar; não prometer o que não se pode cumprir

⚠  Lição de campo: o maior erro em gestão de crise é o silêncio. O munícipe que não tem informação cria a sua própria narrativa — geralmente pior do que a realidade. 'Estamos a investigar, actualizamos em 2h' é sempre melhor do que nada.

## 5.2 Matriz de Comunicação

| Audiência | Canal | Prazo | Responsável | Mensagem-chave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presidente / Vereadores | Telemóvel directo | 15 min | Chefe Informática | Natureza do evento; impacto; acções em curso; tempo estimado |
| Todos os colaboradores | Email / Teams / SMS | 30 min | Chefe Informática | O que funciona; o que não funciona; o que fazer agora |
| Chefes de divisão | Reunião emergência | 1 hora | Presidente | BCP activado; responsabilidades; actualização de 2h em 2h |
| Munícipes | Site + Facebook + afixação | 1 hora | Gabinete Comunicação | Serviços afectados; alternativas; previsão de retoma |
| CNCS / CERT.PT | Email + telefone | Até 72h | Chefe Informática | Notificação NIS2 / RGPD se dados pessoais afectados |
| Imprensa | Comunicado oficial | Só se abordados | Presidente | Mensagem única e aprovada. Nunca 'sem comentários'. |

## 5.3 Templates de Comunicação Prontos a Usar

Template A — 1.ª comunicação pública (até 1 hora após activação)

O Município de Vila Feliz informa que, devido a [natureza do evento], os serviços de [identificar serviços] se encontram temporariamente condicionados. Os nossos técnicos estão a trabalhar na resolução da situação. O atendimento presencial mantém-se disponível para situações urgentes em [local]. Pedimos desculpa pelo inconveniente e actualizaremos esta informação às [hora]. Para esclarecimentos: [telefone].

Template B — Actualização de estado (a cada 2 horas)

Actualização [hora]: Os serviços de [X] já foram retomados. O serviço de [Y] deverá estar disponível até às [hora estimada]. Mantemos o atendimento em [local] para assuntos urgentes. Próxima actualização às [hora].

Template C — Comunicação de retoma normal

Informamos que os serviços municipais foram totalmente retomados às [hora] do dia [data]. Todos os pedidos efectuados durante o período de condicionamento serão processados até [prazo]. Obrigado pela compreensão.

# 6. Testes, Exercícios e Manutenção

Um BCP não testado é um documento de ficção. O objectivo dos testes não é 'passar no teste' — é descobrir o que falha antes de uma crise real o revelar.

| Tipo de Teste | Periodicidade | Participantes | Duração | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificação contactos e caixas de continuidade | Trimestral | Responsável BCP | 30 min | Confirmar que tudo está actualizado e acessível |
| Tabletop exercise — cenário moderado | Semestral | Equipa BCP + chefes divisão | 3 horas | Simular decisões e comunicação sem impacto real |
| Teste procedimentos manuais (modo papel) | Anual | Equipas de atendimento | Meio dia | Executar serviço real em modo papel durante meio dia de trabalho |
| Exercício completo BCP + DRP | Anual | Toda a organização | 1–2 dias | Activar todos os planos em simultâneo; medir RTOs reais vs. BIA |
| Revisão BCP + verificar alinhamento com BIA | Anual + pós-incidente | Chefe Informática + jurista | 1 dia | Garantir que BCP reflecte BIA actualizada; incorporar lições |

⚠  Regra de ouro: nunca avisar com antecedência. Um teste avisado mede a preparação para o teste. Um teste surpresa mede a capacidade de resposta real.

## 6.1 Relatório Pós-Exercício ou Pós-Activação Real

Após cada exercício ou activação real, elaborar relatório com:

- Data, duração, tipo de exercício e participantes

- Cenário simulado ou evento real e nível de disrupção declarado

- O que funcionou conforme planeado — incluir evidências

- O que falhou ou revelou lacunas — ser específico

- Acções de melhoria — com responsável, prazo e impacto esperado

- Necessidade de revisão da BIA com base nos resultados observados

# 7. Estrutura de Governação

| Função BCP | Cargo no Município | Telemóvel | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsável BCP Lead | [Chefe Divisão Informática] | 9XX XXX XXX | Activação; coordenação geral; reporte à tutela |
| Responsável BCP Backup | [Técnico Sénior TI] | 9XX XXX XXX | Substituição do Lead; coordenação técnica |
| Coordenador de Comunicação | [Gabinete Comunicação] | 9XX XXX XXX | Toda a comunicação interna e externa em crise |
| Coordenador Operacional | [Vereador com pelouro TI] | 9XX XXX XXX | Decisões políticas e autorização de recursos |
| Assessor Jurídico / DPO | [Jurista Municipal / DPO] | 9XX XXX XXX | Obrigações legais, RGPD, NIS2, notificações CNCS |

# 8. Aprovação, Distribuição e Controlo

| Função | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsável BCP — Chefe de Divisão de Informática |  |  |  |
| Vereador com pelouro de Modernização |  |  |  |
| Presidente de Câmara |  |  |  |

## 8.1 Lista de Distribuição

- Cópia #1 — Responsável BCP Lead: digital + impressa em casa

- Cópia #2 — Responsável BCP Backup: digital + impressa em casa

- Cópia #3 — Presidente de Câmara: impressa em cofre no gabinete

- Cópia #4 — Cada chefe de divisão: secção do seu plano (Secção 4) impressa

- Cópia #5 — Repositório cloud seguro (acesso restrito à equipa BCP)

## 8.2 Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Alterações principais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Jan 2026 | Divisão de Informática | Versão inicial com BIA integrada |
| 2.0 | Jan 2026 | Divisão de Informática | BIA separada em documento autónomo; BCP actualizado para referenciar BIA v1.0 |

⚠  Regra crítica: o BCP deve estar acessível quando TODOS os sistemas estão em baixo. Cópias impressas em casa dos responsáveis não são paranoia — são boa prática documentada pela ISO 22301.

— fim do documento —